Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 15.08.2013 № 2014

# Об утверждении Порядка разработки, реализации и

# оценки эффективности муниципальных программ

городского округа «Город Йошкар-Ола»

П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Порядок).

2. Структурным подразделениям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», определенным в качестве ответственных исполнителей муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола», в срок до 1 октября 2013 года разработать и представить для утверждения муниципальные программы городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с прилагаемым Порядком.

3. Признать утратившими силу постановления мэра города Йошкар-Олы от 24.06.2008 № 1467 «Об утверждении порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа "Город Йошкар-Ола», от 24.06.2008 № 1468 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ городского округа «Город Йошкар-Ола» с 1 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя мэра города Йошкар-Олы Ермолаеву А.М., начальника финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Васильева В.В.

Мэр  города Йошкар-Олы 						             О. Войнов

Утвержден постановлением

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от15.08.2013г. № 2014

# Порядок разработки, реализации и

# оценки эффективности муниципальных программ

городского округа «Город Йошкар-Ола»

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола».

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», определенным администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», иными главными распорядителями средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - соисполнителями муниципальной программы,  (далее - соисполнители) и (или) иными исполнителями программных мероприятий, не являющимися соисполнителями (далее - участники).

4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Муниципальные программы утверждаются на срок до 5 лет.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

5. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии долгосрочного социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола», Программы комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола», федеральных законов и законов Республики Марий Эл, решений Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл и нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского

округа «Город Йошкар-Ола».

6. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствующей сфере социально-экономического развития и основные мероприятия.

Если в сфере реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются, подпрограмма содержит только основные мероприятия.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

7. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, при этом раздел «Программно-целевые инструменты» программы включает перечень  ведомственных целевых программ в сфере реализации муниципальной программы. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (далее - бюджетные ассигнования) включает в себя бюджетные ассигнования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и  денежные средства иных источников с разбивкой по годам реализации. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения;

б) текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации;

перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей и характеристика основных мероприятий;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы). Также отражается прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы в разрезе иных источников финансирования муниципальной программы;

описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) - прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

основные положения, касающиеся мониторинга и контроля хода реализации муниципальной программы, отчетности ответственного исполнителя в соответствии с настоящим Порядком;

методика оценки эффективности муниципальной программы;

в) приложения к текстовой части муниципальной программы по форме согласно таблицам 1 - 6 приложения № 2 к настоящему Порядку.

8. Кроме информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, муниципальная программа содержит:

а) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа «Город Йошкар-Ола» по муниципальной программе по форме согласно таблице 7 приложения № 2 к настоящему Порядку - в случае оказания муниципальными учреждениями городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам;

б) оценка применения мер муниципального регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы по форме согласно таблице 8 приложения № 2 к настоящему Порядку - в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов.

9. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола».

## III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

10. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола».

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  (далее – отдел экономики) совместно с финансовым управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – финансовое управлении) с учетом предложений структурных подразделений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

11. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком.

12. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики и финансовым управлением.

В отдел экономики и финансовое управление направляется проект муниципальной программы, согласованный со всеми соисполнителями, на бумажном носителе и в электронном виде.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ.

13. Проект муниципальной программы, согласованный с финансовым управлением и отделом экономики, представляется ответственным исполнителем на утверждение постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

14. Ответственным исполнителем может проводиться общественное осуждение проекта муниципальной программы.

15. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы (заполняется аналогично паспорту муниципальной программы);

текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

характеристика ведомственных целевых программ (паспорта 
и текстовые части ведомственных целевых программ) и основных мероприятий подпрограммы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

анализ рисков реализации и описание мер управления рисками.

16. Состав и требования к содержанию подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы в соответствии с пунктом  7 настоящего Порядка.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

## IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

17. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», включая межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на плановый период.

18. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете  городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола».

19. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

20. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город Йошкар-Ола».

21. Финансирование подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для подпрограмм и ведомственных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» в отношении формирования и реализации муниципальной адресной инвестиционной программы.

22. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» отражается в ресурсном обеспечении муниципальной программы в случае, если ответственным исполнителем разрабатывается одна муниципальная программа.

В случае, если соисполнитель (соисполнители) не является ответственным исполнителем другой муниципальной программы, затраты на обеспечение его деятельности могут быть отражены в данной подпрограмме.

## V. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

23. Текущее управление и контроль реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» для ведомственных целевых программ.

24. Реализация муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации).

План реализации по форме согласно таблице 6 приложения № 2 к настоящему Порядку разрабатывается на очередной год и плановый период. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.

Ответственный исполнитель ежегодно  разрабатывает и согласовывает с соисполнителями уточненный план реализации и направляет его в отдел экономики и финансовое управление. После указанного согласования, в срок, указанный в п.18 настоящего Порядка, вносятся соответствующие изменения в утвержденную муниципальную программу.

25. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации.

Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

26. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ  ответственным исполнителем и соисполнителями.

Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, квартальных и годовых отчетов, отчетов о реализации ведомственных целевых программ.

Квартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется ежегодно до 20 апреля, 20 июля и 20 октября в отдел экономики и финансовое управление по форме согласно таблицам 10 - 12 приложения № 2 к настоящему Порядку.

27. Отдел экономики ежеквартально до 30 апреля, 30 июля и 30 сентября формирует и представляет Главе администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэру города Йошкар-Олы) сводный квартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ по форме, согласно таблице 15 приложения 2 к настоящему порядку.

28. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной 
от соисполнителей и участников, и представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола»,  отдел экономики и финансовое управление.

29. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм;

б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

е) оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности муниципальной программы.

К отчету прилагается информация по форме согласно 
таблицам 9 - 13 приложения № 2 к настоящему Порядку.

30. Финансовое управление до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на реализацию муниципальных программ.

31. Отдел экономики ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует и представляет Главе администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэру города Йошкар-Олы) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола», связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

К сводному годовому докладу прикладываются основные показатели по форме согласно таблице 14 приложения № 2 к настоящему Порядку.

32. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## _______________________________

## Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

городского округа «Город Йошкар-Ола»

# П А С П О Р Т

# муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы (наименования ведомственных целевых программ) |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

______________

## Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

городского округа «Город Йошкар-Ола»

Таблица 1

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |
| Подпрограмма 2 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

# Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Наименования показателей, связанных с ведомственной целевой программой (основным мероприятием) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |
| 1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Ведомственная целевая программа 1 |
|  | Ведомственная целевая программа 2 |
|  | … |
|  | Основное мероприятие 1.1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |
|  | … |

Таблица 4

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

# городского округа «Город Йошкар-Ола»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очеред-ной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

_____________________________

* Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 5

# Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очеред-ной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 6

# План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (местный бюджет) | Финансирование по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окон-чания реали-зации |  |  | … | … | … | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

# Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

# муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание |  |
| Показатель объема услуги |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

# Оценка применения мер муниципального регулирования*(1) в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры*(2) | Показатель применения меры*(3) | Финансовая оценка результата (тыс. рублей) по годам | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы*(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Ведомственная целевая программа 1 |
|  | Ведомственная целевая программа 2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |
|  | ... |

_____________________________

*(1) Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования.

*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

*(3) Объем выпадающих доходов местного бюджета (тыс. рублей), увеличение обязательств муниципального образования  (тыс. рублей).

*(4) Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы муниципального образования.

Таблица 9

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 10

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
| 1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 11

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 12

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| ... |  |  |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 13

# Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

# муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание |  |
| Показатель объема услуги |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица 14

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ

# (приложение к сводному годовому докладу)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирова-ния (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

# Отчет о ходе реализации муниципальных  программ городского округа «Город Йошкар-Ола»

# (квартальный)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Финансирование из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |