Постановление

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 03.08.2012 г.									№1945

О внесении изменений в постановление администрации

городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 21.10.2010 г. № 2992

# П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.10.2010 г. № 2992 «О переходе на  предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями городского округа «Город Йошкар-Ола» в электронном виде» (в редакциях от 06.06.2011 № 1444, от  24.10.2011 № 2798, от 18.06.2012 № 1463) следующие изменения:

а) приложение № 1 «Реестр услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное указанным выше постановлением, признать утратившим силу;

б) план-график перехода на предоставление услуг муниципальными учреждениями городского округа «Город Йошкар-Ола» в электронном виде, утвержденный указанным выше постановлением,  изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.10.2011 г. № 2798 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.10.2010 г. № 2992»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18.06.2012 г. № 1463 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.10.2010 г. № 2992»

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя мэра города  Йошкар-Олы  Юдину Н.М.

И.о. мэра города Йошкар-Олы                                                      П.Плотников

Приложение  к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»

от  __________2012 г. № _______

# План-график перехода на предоставление услуг

# муниципальными учреждениями  городского округа «Город Йошкар-Ола» в электронном виде

| Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в электронном виде* |
| --- | --- | --- |
|  |  | факт | план |
|  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1.Зачисление в образовательное учреждение | Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 10 ноября 2010г. | 10 ноября 2010г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |
| 2.Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 12 ноября 2010г. | 12 ноября 2010г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |
| 3.Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 12 ноября 2010г. | 12 ноября 2010г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |
| 4.Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ | Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 27 октября 2011г. | 27 октября 2011г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |
| 5.Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 12 ноября 2010г. | - | - | - | - |
| 6.Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 15 ноября 2010г. | - | - | - | - |
| 7.Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 12 октября 2010 г. | 29 сентября 2011 г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |
| 8.Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 12 октября 2010 г. | 29 сентября 2011 г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |
| 9.Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» | Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 29 сентября 2011 г. | 29 сентября 2011 г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |
| 10.Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии | Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | 29 сентября 2011 г. | 29 сентября 2011 г. | до 1 июля 2013г. | до 1 июля 2013г. | до 1 января 2014г. |

_____________________________

# * Содержание мер, осуществляемых на этапах перехода на предоставление муниципальных услуг и исполнение государственных муниципальных функций в электронном виде:

I этап  -   размещение информации о муниципальной услуге и муниципальной функции в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

II этап  -   размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап  -  обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

IV этап  -  обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги или исполнения муниципальной функции.

V этап  -  обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.

________________________________________