ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Наш двор на 2008-2010 годы»

за  2008 год

Таблица 1

Оценка основных целевых индикаторов целевой программы за 2008 год

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Благоустройство дворовых территорий | Управление городского хозяйства | тыс.руб. | 12600 | 10993 | -1607 | -1607 |
| Заасфальтировано дворовых территорий | Дирекция муниципального заказа | кв.м. | 29507 | 22932 | 22932 | -6575 |

Таблица 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

в 2006-2010 годах

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 |  |
| Благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. | Программа реализуется с 2008 года | Программа реализуется с 2008 года | 10993 | 12130 | 90,6 |
| Заасфальтировано дворовых территорий |  |  |  | 22932 | 25324 | 90,6 |

Начальник

финансового управления администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                   В.В.Васильев

Начальник

отдела экономики администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                 С.С.Якимович