АКТ 

о принятии работ по объекту
«Пешеходная зона ул. Молодежной в с. Семеновка 

(от дома № 4 ул. Сернурский тракт до дома № 5 ул. Молодежная) 
№ 9







                              01.12.2020 года


Общественная комиссия администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденная Постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2019 №1327


в составе:

Трудинов А.А. - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель комиссии;


Сотнева Л.Н. - консультант управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;


Гизатуллин Р.Г. - сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл;


Дождиков А.С. - временно исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;


Загайнов И.А. - секретарь Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;


Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»;


Торощина Ю.А. - начальник финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;


Федоров А.И. - депутат Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола», член Либерально-демократической партии России;


отсутствуют:

Богатов О.Г. - заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя комиссии;


Антипин С.Г. - государственный инспектор дорожного надзора отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Йошкар-Оле, капитан полиции;


Михеева Т.Н. - председатель Общественного совета городского округа
«Город Йошкар-Ола», член Общественной палаты Республики Марий Эл, член Общественной палаты Российской Федерации;


Парий А.В. - начальник управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;


Севастьянов В.В. - координатор проекта «Комфортная городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, член регионального штаба Общероссийского народного фронта;


Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «Единая Россия».
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком Муниципальным унитарным предприятием «Город» предъявлено к приемке законченное благоустройство общественной территории: «Пешеходная зона ул. Молодежной в с. Семеновка (от дома № 4 
по ул. Сернурский тракт до дома № 5 ул. Молодежная)».


2. Благоустройство общественной территории по контракту № 26а/2020 
от 10.08.2020 на сумму 4 377 343 (Четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч триста сорок три) рубля 30 копеек выполнено в сроки:


начало работ 10.08.2020;

окончание работ 30.09.2020.

3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет следующие показатели:
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во
	Кол-во по смете

	Асфальтобетонное покрытие тротуаров (новое, с основанием из известнякового щебня)
	м²
	113,77
	113,77

	Асфальтобетонное покрытие тротуаров на бетонном основании (ремонт)
	м²
	1671,59
	2165

	Асфальтобетонное покрытие тротуаров на бетонном основании со щебнем (ремонт) м
	м²
	363,82
	

	Асфальтобетонное покрытие тротуаров (ремонт)
	м²
	95,42
	95,42

	Асфальтобетонное покрытие проездов (ремонт)
	м²
	72,43
	76,57

	Брусчатка (новая)
	м²
	22,16
	22,16

	Бордюрный камень для тротуаров БР 100.20.8
	п.м.
	1485
	1532

	Бордюрный камень для проездов БР 100.30.15
	п.м.
	153
	163

	Газон вновь разбиваемый
	м²
	1584,86
	1584,86

	Пузыреплодник калинолистный
	п.м.
	3
	3

	Ограждение пешеходное
	п.м.
	83
	83

	Диван садово-парковый на ж/б ножках
	шт.
	1
	1

	Урна ж/б
	шт.
	1
	1

	Опора освещения СВ=95-3
	шт.
	1
	1

	Опора освещения СВ=110-5
	шт.
	2
	2

	Светильник наружного освещения с кривой светораспределения "Ш"
	шт.
	3
	3

	Светильник наружного освещения с ассиметричной кривой светораспределения
	шт.
	2
	2


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона ул. Молодежной в с. Семеновка (от дома № 4 
по ул. Сернурский тракт до дома № 5 ул. Молодежная)» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию.

Председатель Общественной комиссии:


______________ 





А.А. Трудинов

Секретарь  Общественной комиссии:


______________





Л.Н. Сотнева

Члены Общественной комиссии:


______________ 





Р.Г. Гизатуллин


______________ 





А.С. Дождиков


______________ 





И.А. Загайнов


______________ 





В.Я. Курзенев


______________ 





Ю.А. Торощина


______________ 





А.И. Федоров

