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П Р О Т О К О Л
заседания общественной комиссии администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»
	№ 1




                                        
	            от 21 декабря 2021 года                                            

         9.00 часов


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель Комиссии

А.А. Трудинов

Приглашены и присутствовали члены комиссии:
	Демаков А.А.
	- депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», директор ООО «ЖЭУК «Заводская», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

	Сотнева Л.Н.
	- заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;

	Дождиков А.С.
	- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

	Попов А.И.
	- начальник управления городского хозяйства администрации городского округа «Город      Йошкар-Ола»;

	Парий А.В.
	- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

	Севастьянов В.В.


	- координатор проекта «Комфортная городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, член регионального штаба Общероссийского народного фронта;

	Торощина Ю.А.
	- начальник финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

	Федоров А.И.
	 - депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», член Либерально-демократической партии России (по согласованию);

	Широков Е.Е.
	 - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию).


Всего:  Десять (10) человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Леонидов А.С. – директор ООО «СТРОЙ-СНАБ 12».
ПОВЕСТКА ДНЯ:

	1.Об итогах реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» в 2021 году.

Докладчик: 
Трудинов Антон Аркадьевич – первый заместитель мэра города Йошкар-Олы.
2. О планах работ по благоустройству общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 2022 году, в рамках муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы».

Докладчик: 
Трудинов Антон Аркадьевич – первый заместитель мэра города Йошкар-Олы.



По вопросу «Об итогах реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» в 2021 году» слушали председателя комиссии Трудинова А.А.

В рамках муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»                  на 2018-2024 годы» в 2021 году было благоустроено 6 общественных территорий согласно итогам рейтингового голосования: 

1. «Благоустройство пешеходной зоны ул. Пролетарская                    г. Йошкар-Олы, на участке от ул. Вознесенская до                                        ул. Машиностроителей»;

2. «Благоустройство пешеходной зоны Ленинского проспекта           г. Йошкар-Олы на участке от ул. Первомайской до ул. Рябинина»;
3. «Центральный Парк Культуры и Отдыха»;

4. «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Суворова на участке   от ул. Машиностроителей до ул. Ползунова г. Йошкар-Олы»;

5. «Благоустройство территории отдыха за торговым центром «Планета» по ул. Йывана Кырли»;

6. «Благоустройство пешеходной зоны ул. Эшкинина (правая сторона), на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна                     г. Йошкар-Олы (с устройством парковки и велодорожки)».
Перечень выполненных работ на благоустраиваемых территориях
	Объект
	Подрядная

организация
	Виды работ

	«Благоустройство пешеходной зоны ул. Пролетарская г. Йошкар-Олы, на участке от ул. Вознесенская до ул. Машиностроителей»
	ООО «СТРОЙ-СНАБ 12»
	· Озеленение

· Асфальтобетонное покрытие тротуаров

· Устройство дорожной одежды из тротуарной плитки

· Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок

· Установка светильников светодиодных
· Установка камней бортовых БК БР 100.30.15
· Установка камней бортовых БК БР 100.20.8
· Установка урн

· Установка скамеек

· Установка автопавильона

· Установка нового ограждения
· Железобетонный лоток
· Установка тактильной плитки

	«Благоустройство пешеходной зоны Ленинского проспекта г. Йошкар-Олы на участке от ул. Первомайской до ул. Рябинина»
	ООО «СТРОЙ-СНАБ 12»
	· Асфальтобетонное покрытие тротуаров

· Асфальтобетонное покрытие парковок

· Покрытие тротуаров из брусчатки

· Установка камней бортовых БР 100.30.15
· Установка камней бортовых БК БР 100.20.8
· Водоотводные лотки
· Установка светильников

· Установка скамеек

· Установка урн

· Посев газонов травами

· Устройство металлических ограждений

	«Центральный Парк Культуры и Отдыха»
	ООО «СТРОЙ-СНАБ 12»
	· Установка камней бортовых БР 100.30.15

· Установка камней бортовых БК БР 100.20.8
· Асфальтирование пешеходных тротуаров

· Укладка брусчатки

· Асфальтирование проездов

· Покрытие спортивным газоном
· Резиновое покрытие

· Устройство металлических ограждений

· МАФ (спортивные тренажеры)

· Ворота

· Велопарковка 

· Установка скамеек

· Установка урн

· Озеленение

· Установка светильников парковых

· Установка опор

· Светильники на кронштейне

	«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Суворова на участке от ул. Машиностроителей до ул. Ползунова г. Йошкар-Олы»
	ООО «СТРОЙ-СНАБ 12»
	· Асфальтобетонное покрытие тротуаров

· Покрытие тротуаров из брусчатки

· Установка камней бортовых БР 100.30.15

· Установка камней бортовых БК БР 100.20.8
· Установка светильников

· Установка скамеек

· Установка урн

· Посев газонов травами

	«Благоустройство территории отдыха за торговым центром «Планета» по ул. Йывана Кырли»
	ООО «СТРОЙ-СНАБ 12»
	· Установка камней бортовых БК БР 100.20.8
· Покрытие тротуаров из брусчатки

· Террасная доска

· Резиновое покрытие

· Устройство металлических ограждений

· МАФ (детский городок)

· Объекты озеленения

· Установка скамеек

· Установка урн

· Озеленение 

· Опора освещения

· Установка светильников

	«Благоустройство пешеходной зоны ул. Эшкинина (правая сторона), на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна г. Йошкар-Олы (с устройством парковки и велодорожки)»
	ООО «СТРОЙ-СНАБ 12»
	· Озеленение 

· Асфальтобетонное покрытие тротуаров

· Асфальтобетонное покрытие велодорожек

· Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок

· Установка камней бортовых БР 100.30.15

· Установка камней бортовых БК БР 100.20.8
· Установка новых знаков
· Нанесение разметки


Работы по объектам соответствуют дизайн-проектам и локальным сметам, выполнены в срок.

В связи с вышеизложенным, предлагаю принять итоги реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» по благоустройству общественных территорий в 2021 году.

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Обменявшись мнениями, общественная комиссия по осуществлению контроля РЕШИЛА:

Информацию по данному вопросу принять к сведению.

По вопросу «О планах работ по благоустройству общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 2022 году, в рамках муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» слушали председателя комиссии Трудинова А.А.
По итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 2022 году, был сформирован перечень в количестве 19 общественных территорий.

Исходя из объемов финансирования, в 2022 году будут благоустроены следующие общественные территории:
1. Зона отдыха на Набережной реки Малая Кокшага;

2. Пешеходная зона по ул. Прохорова от дома №36 до дома №2 по ул. Яна Крастыня и пешеходная зона по ул. Прохорова от дома №34 до перекрестка улиц Васильева и Яна Крастыня;

3. Прилегающая территория к Дворцу культуры Российской Армии, включая территорию спортивной площадки;

4. Пешеходная зона по ул. Молодежная от дома № 4 до дома №13 с. Семеновка через торговый центр;

5. Пешеходная зона по ул. Куйбышева от дома №29 до дома №59, включая сквер Воинов-Интернационалистов

6. Благоустройство пешеходной зоны по ул. Павленко;
7. Площадка для выгула собак (в микрорайоне Сомбатхей);
8. Пешеходная зона по ул. Первомайская от ул. Кремлевской до ул. Красноармейской по нечетной стороне.
В связи с вышеизложенным, предлагаю:

Принять план работ по благоустройству общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству 
в 2022 году, в рамках муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Обменявшись мнениями, общественная комиссия по осуществлению контроля РЕШИЛА:

Информацию по данному вопросу принять к сведению.

Председатель                                                                  А.А. Трудинов

Заместитель председателя                                            А.А. Демаков

Секретарь                                                                       Л.Н. Сотнева
Члены комиссии:

	___________________
	А.С. Дождиков



	___________________


	А.И. Попов 

	___________________

	А.В. Парий

	___________________


	В.В. Севастьянов

	___________________


	Ю.А. Торощина

	___________________


	А.И. Федоров

	___________________


	Е.Е. Широков


