П Р О Т О К О Л
заседания общественной комиссии администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»
	№ 3




                                        
	            От 01 декабря 2020 года                                            

         15.00 часов


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель Комиссии

А.А. Трудинов

Приглашены и присутствовали члены комиссии:
	Сотнева Л.Н.
	- консультант управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;

	Гизатуллин Р.Г.
	- сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл (по согласованию);

	Дождиков А.С.
	- временно исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

	Загайнов И.А.
	- секретарь Йошкар-Олинского городского отделения партии «Единая Россия» (по согласованию);

	Курзенев В.Я.
	- член правления Марийской республиканской организации « Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

	Торощина Ю.А.
	- начальник финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

	Федоров А.И.
	 - депутат Собрания депутатов городского округа « Город Йошкар-Ола», член Либерально-демократической партии России (по согласованию);


Всего:  Восемь (8) человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

	1. О распределении финансов, полученных в результате экономии.

Докладчик: 
Трудинов Антон Аркадьевич – первый заместитель мэра города Йошкар-Олы




По вопросу «О распределении финансов, полученных в результате экономии» слушали председателя комиссии Трудинова А.А.

В результате исключения видов работ, которые не проводились, но были учтены в проектно-сметной документации была достигнута экономия в размере 2 118 266,68 руб.

Данные денежные средства предлагаю распределить на следующие виды работ:

- благоустройство клумбы в сквере им. Свирина (299 169,31 руб.);

-дополнительное освещение ул. Молодежной в с. Семеновка (143 486руб.);

-установка остановочных павильонов на. ул. Суворова и ул.Машиностроителей в районе завода ММЗ (635 554 руб.);

- на обустройство дополнительного освещения пешеходных переходов, а также дополнительного освещения тротуара по ул. Суворова на участке от ул. Герцена до ул. Машиностроителей (1 040 057,37 руб.).

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Обменявшись мнениями, общественная комиссия по осуществлению контроля РЕШИЛА:

Информацию по данному вопросу принять к сведению.
Председатель                                                                   А.А. Трудинов

Секретарь                                                                         Л.Н. Сотнева
Члены комиссии:

	___________________
	Р.Г. Гизатуллин



	___________________


	А.С. Дождиков

	___________________

	И.А. Загайнов

	___________________


	В.Я. Курзенев

	___________________


	Ю.А. Торощина

	___________________
	А.И. Федоров


