П Р О Т О К О Л
заседания общественной комиссии администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год
	№




                                        
	            От 25 сентября 2018 года                                            

         11.00 часов


   ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель Комиссии

Л.К. ПОКРОВСКИЙ

Приглашены и присутствовали члены комиссии:
	Пахмутов Д.В.
	- начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии

	Богомолова Н.Е.
	- сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл (по согласованию)

	Дождиков А.С.
	- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

	Загайнов И.А.
	- секретарь Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

	Земсков Д.А.
	- и.о. руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

	Курзенев В.Я.
	- член правления Марийской республиканской организации ВОИ (по согласованию)

	Москвичев К.В.
	- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»


Приглашённые:

Яковлева Е.С. – заместитель мэра города Йошкар-Олы;
Коротков А.Г. – директор МКУ «Дирекция муниципального заказа»;
Якутина И.Л. – начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан.

Всего 11 (Одиннадцать) человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	1. О ходе работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году в рамках  муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

2. О приёме заявок по благоустройству дворовых территорий в 2019 году в рамках  муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».




1. СЛУШАЛИ:

О ходе работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году в рамках  муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

Докладчик: 

Коротков Александр Геннадьевич – директор МКУ «Дирекция муниципального заказа» администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Земсков Дмитрий Андреевич - и.о. руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Коротков А.Г. доложил о ходе работ по благоустройству городской общественной территории «Аллея Здоровья». Работы ведутся в соответствии с тремя заключенными контрактами. В настоящее время ведётся приёмка работ и устранение незначительных нарушений по проекту велодорожки и проекту стоянки. По проекту освещения работы планируется закончить к 1 октября 2018 года.

С вопросом к докладчику выступил Покровский Л.К.: «Учитываются в работе условия для доступной среды?»
Коротков А.Г. : «Учитываются».
Богомолова Н.Е.: «Как продвигаются работы по установке спортивных тренажёров?»
Коротков А.Г.: «В настоящее время происходит закупка и поставка тренажёров, планируем установить их весной, изготовление тренажёров идёт в течении 70 дней». 

Земсков  Д.А. доложил о ходе работ по благоустройству 10 дворовых территорий. Работы ведутся силами трёх подрядных организаций, в 2 этапа. По первому этапу часть работ завершена, в соответствии с замечаниями ведутся исправления. При сдаче дворов в обязательном порядке будут привлекаться инициативные группы граждан данных дворов.

РЕШИЛИ:

Информацию двух докладчиков принять к сведению. Обратить внимание ответственных организаторов работ на сделанные замечания.

2. СЛУШАЛИ

О приёме заявок по благоустройству дворовых территорий в 2019 году в рамках  муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

                  Докладчик: 

Покровский Лев Константинович - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель Комиссии;

Покровский Л.К. доложил о планируемом благоустройстве дворов в 2019 году. В соответствии с муниципальной программой городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год необходимо организовать приём новых заявок от населения. Предложение осуществить это с 27 сентября по 31 октября 2018 года включительно. Приём заявок осуществлять в кабинете 107 здания администрации города Йошкар-Ола. 

Яковлева Е.С.: «Необходимо подготовить фотографии для размещения на сайт, учитывая фотографии до и после благоустройства». 
РЕШИЛИ:

Информацию докладчика принять к сведению. Ответственным лицам принять меры к организации процесса приёма заявок (Земсков Д.А., Пахмутов Д.В.). Иголкиной Ю. А. разместить информацию в СМИ и сети интернет. Управлению городского хозяйства взять на контроль предложение Яковлевой Е.С.

Председатель                                                                                Л.К. Покровский

Секретарь                                                                                          Д.В. Пахмутов
Члены комиссии:      
	___________________
	А.С. Дождиков



	___________________
	Д.А. Земсков



	___________________
	К.В. Москвичёв



	___________________
	Ю.А. Торощина



	___________________
	Н.Е Богомолова 



	___________________
	В.Я. Курзенёв



	___________________
	И.А. Загайнов



	___________________


	В. В. Севостьянов

	___________________


	Ю.А. Торощина

	___________________


	Е.Е. Широков


