П Р О Т О К О Л
заседания общественной комиссии администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год
	№ 4



                                        
	            От 1 ноября 2018 года                                            

         11.30 часов


   ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель Комиссии

Л.К. ПОКРОВСКИЙ

Приглашены и присутствовали члены комиссии:
	Пахмутов Д.В.
	- начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии

	Дождиков А.С.
	- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

	Земсков Д.А.
	- и.о. руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

	Курзенев В.Я.
	- член правления Марийской республиканской организации ВОИ (по согласованию)

	Михеева Т.Н.
	- председатель Общественного совета городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя Общественной палаты Республики Марий Эл, член Общественной Палаты Российской Федерации

	Севастьянов В.В.
	- координатор проекта «Комфортная городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, член регионального штаба Общероссийского народного фронта

	Торощина Ю.А.
	- начальник финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

	Широков Е. Е.
	


Приглашённые:
Гуцунаев Х.Ю. – директор МАУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина»
Всего  десять  (10)  человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
	1. О планах работ по благоустройству общественной территории в 2019 году в рамках  муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».




С вступительным словом выступил Покровский Л.К., сообщив о результатах рейтингового голосования в марте 2018 года по выбору общественных территорий для благоустройства на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018-2022 годах. Покровский Л.К. сообщил, что второе место с результатом 24268 голосов заняла территория «Парк Победы» располагающаяся за ДК. им. В.И. Ленина. Соответственно предлагается рассматривать данную общественную территорию в качестве перспективной для благоустройства в 2019 году.
1. СЛУШАЛИ:

1.
О планах работ по благоустройству общественной территории в 2019 году в рамках  муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

Докладчик: 

Гуцунаев Хаджимурат Юриевич – директор МАУК «Дворец культуры им. В.И. Ленина».

Гуцунаев Х.Ю. доложил о предварительном плане работ по благоустройству городской общественной территории «Парк Победы» занявшей второе место в общегородском голосовании по выбору общественных территорий в марте 2017 года (наглядный план размещения элементов общественной территории «Парк Победы» прилагается) сообщив при этом, что в 2020 году будет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и на благоустройство территории остаётся только летний сезон 2019 года. Гуцунаев Х.Ю предложил рассмотреть возможность размещения 19-ти разноплановых элементов на общественной территории.

 Покровский Л.К.: сумма расходов на благоустройство будет планироваться в зависимости от расходов на благоустройство дворовых территорий в 2019 году, но по планам она предполагается в размере 15-16 млн. рублей на данном этапе.
Михеева Т.Н.: необходимо в обязательном порядке предусмотреть размещение киосков для торговли прохладительными напитками в летнее время.
Покровский Л.К.: обязательно предусмотрим и учтём дизайн данных сооружений.
Гуцунаев Х.Ю.: данные киоски необходимо сделать муниципальными, не отдавать их на откуп частным предпринимателям, лучше сдавать в аренду.
Пахмутов Д.В.: необходимо, в первую очередь, обратить внимание на элемент связанный с доступной средой для инвалидов, очень детально его проработать с учётом мнения приглашённых экспертов из этой среды. 
Севастьянов В.В.: необходимо обратить самое пристальное внимание на подготовку проектной документации, при необходимости сделать предложение проектным организациям, расположенным вне территории Республики Марий Эл. Проект должен быть очень современным и качественно подготовленным.
Дождиков А.С.: предлагаю представленную планировочную структуру взять за концепт, а на детальную проработку пригласить профессиональных планировщиков.
Покровский Л.К.: к середине ноября (Дождикову А.С.) необходимо закончить начатую топосъёмку территории и готовить проектную группу. 

Предлагаю резюмировать наше обсуждение. Результатом встречи считать следующее:

1. Общественная территория «Парк Победы»  подлежит благоустройству в 2019 году.

2. Топосъёмку завершить к середине ноября.

3. К 1 декабря подготовить проектную группу и пригласить её на следующее заседание общественной комиссии для обсуждения следующих шагов.

РЕШИЛИ:
Предложения Покровского Л.К. принять единогласно без замечаний.

Председатель                                                                                Л.К. Покровский

Секретарь                                                                                          Д.В. Пахмутов
Члены комиссии:      
	___________________
	А.С. Дождиков



	___________________
	Д.А. Земсков



	___________________


	Т.Н. Михеева

	___________________
	К.В. Москвичёв



	___________________
	Ю.А. Торощина



	___________________
	Н.Е Богомолова 



	___________________
	В.Я. Курзенёв



	___________________
	И.А. Загайнов



	___________________


	В. В. Севостьянов

	___________________


	М.В. Жирова

	___________________


	Е.А. Жаравина

	___________________


	Е.Е. Широков


