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АКТ 

о принятии работ по объекту

«Благоустройство пешеходной зоны Ленинского проспекта г. Йошкар-Олы на участке от ул. Первомайской до ул. Рябинина»

№ ___        








21 декабря 2021 года


Общественная комиссия администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденная Постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2019 №1327.

в составе:

Трудинов А.А. - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель комиссии;


Демаков А.А. – депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», директор ООО ЖЭУК «Заводская», заместитель председателя комиссии;


Сотнева Л.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;


Дождиков А.С. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;


Попов А.И. – руководитель управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Парий А.В. - начальник управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;

Севастьянов В.В. - координатор проекта «Комфортная городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, член регионального штаба Общероссийского народного фронта;


Торощина Ю.А. - начальник финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;


Федоров А.И. - депутат Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола», член Либерально-демократической партии России;

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «Единая Россия»;
отсутствуют:

Антипин С.Г. – государственный инспектор дорожного надзора отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Йошкар-Оле, капитан полиции;


Гизатуллин Р.Г. - сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл;


Загайнов И.А. - секретарь Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Севастьянов В.В. - координатор проекта «Комфортная городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, член регионального штаба Общероссийского народного фронта;


Михеева Т.Н. - председатель Общественного совета городского округа
«Город Йошкар-Ола», член Общественной палаты Республики Марий Эл, член Общественной палаты Российской Федерации.
УСТАНОВИЛА:


1. Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью       «СТРОЙ-СНАБ 12» предъявлено к приемке законченное благоустройство общественной территории: «Благоустройство пешеходной зоны Ленинского проспекта г. Йошкар-Олы на участке от ул. Первомайской до                      ул. Рябинина».


2. Благоустройство общественной территории по контракту № 12а/2021 от 17.11.2020 на сумму 14 170 571,10 (Четырнадцать миллионов сто семьдесят тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 10 копеек выполнено в сроки:


начало работ 01.04.2021;

окончание работ 31.07.2021 (контракт действует до 31.08.2021).

Также на данной общественной территории по контракту № 12а/2021 от 17.11.2020 были выполнены работы по наружному освещению ИП Шленским М.В. на сумму 138 999,00 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек в сроки:

начало работ 30.06.2021;

окончание работ 19.07.2021.

3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет следующие показатели:
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	Асфальтобетонное покрытие тротуаров 
	м2
	8229,3

	Асфальтобетонное покрытие парковок
	м2
	1030,4

	Покрытие тротуаров из брусчатки
	м2
	9

	Камни бортовые: БР 100.30.15 
	пог. м.
	276

	Камни бортовые: БР 100.20.8 
	пог. м.
	1681

	Водоотводные лотки
	м.
	34

	Светильник
	шт.
	2

	Скамья  
	шт.
	2

	Урна 
	шт.
	2

	Посев газонов травами
	м2
	1880

	Устройство металлических ограждений 
	пог. м.
	310


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Благоустройство общественной территории «Благоустройство пешеходной зоны Ленинского проспекта г. Йошкар-Олы на участке от ул. Первомайской до ул. Рябинина» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию.
Председатель Общественной комиссии:


______________ 





А.А. Трудинов

Заместитель председателя Общественной комиссии:


______________





А.А. Демаков

Секретарь  Общественной комиссии:


______________





Л.Н. Сотнева

Члены Общественной комиссии:


______________ 





А.С. Дождиков


______________ 





А.И. Попов

______________ 





А.В. Парий

______________ 





В.В. Севастьянов


______________ 





Ю.А. Торощина


______________ 





А.И. Федоров


______________ 





Е.Е. Широков
