АКТ 

о принятии работ по объекту

«Благоустройство пешеходной зоны ул. Эшкинина (правая сторона), на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна г. Йошкар-Олы
(с устройством парковки и велодорожки)»

№ ___        








21 декабря 2021 года


Общественная комиссия администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», утвержденная Постановлением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» от 24.12.2019 №1327.

в составе:

Трудинов А.А. - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель комиссии;


Демаков А.А. – депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», директор ООО ЖЭУК «Заводская», заместитель председателя комиссии;


Сотнева Л.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;


Дождиков А.С. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;


Попов А.И. – руководитель управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Парий А.В. - начальник управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;
Севастьянов В.В. - координатор проекта «Комфортная городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, член регионального штаба Общероссийского народного фронта;


Торощина Ю.А. - начальник финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;


Федоров А.И. - депутат Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола», член Либерально-демократической партии России;

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

отсутствуют:

Антипин С.Г. – государственный инспектор дорожного надзора отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Йошкар-Оле, капитан полиции;


Гизатуллин Р.Г. - сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл;


Загайнов И.А. - секретарь Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»;


Михеева Т.Н. - председатель Общественного совета городского округа
«Город Йошкар-Ола», член Общественной палаты Республики Марий Эл, член Общественной палаты Российской Федерации.

УСТАНОВИЛА:


1. Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью       «СТРОЙ-СНАБ 12» предъявлено к приемке законченное благоустройство общественной территории: «Благоустройство пешеходной зоны                    ул. Эшкинина (правая сторона), на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна г. Йошкар-Олы (с устройством парковки и велодорожки)».


2. Благоустройство общественной территории по контракту № 16а/2021 от 29.03.2021 на сумму 11 751 149,00 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто сорок девять) рубль 00 копеек выполнено в сроки:


начало работ 15.04.2021;

окончание работ 31.07.2021 (контракт действует до 31.08.2021).

Также на данной общественной территории по контракту № 57/2021 от 31.03.2020 были выполнены работы по наружному освещению ПАО «МРСК Центра и Поволжья» на сумму 59058,48 (Пятьдесят девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 58 копеек в сроки:

начало работ 31.03.2021;

окончание работ 31.08.2021 (контракт действует до 30.09.2021).

3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет следующие показатели:
	Наименование
	Ед. изм
	проект
	факт

	Озеленение
	м2
	1 415,00
	2 007,50

	Асфальтобетонное покрытие тротуаров
	м2
	4 148,60
	4 586,40

	Асфальтобетонное покрытие велодорожек
	м2
	414,40
	398,70

	Асфальтобетонное покрытие проездов и парковок
	м2
	1 245,90
	1 283,00

	Установка БК БР 100.30.15
	м
	549,00
	573,00

	Установка БК БР 100.20.8
	м
	1 175,00
	1 202,60

	Установка новых знаков
	шт.
	30
	30

	Нанесение разметки
	м2
	183,50
	183,50


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Благоустройство общественной территории «Благоустройство пешеходной зоны ул. Эшкинина (правая сторона), на участке от Ленинского проспекта до бул. Чавайна г. Йошкар-Олы (с устройством парковки и велодорожки)» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию.
Председатель Общественной комиссии:


______________ 





А.А. Трудинов

Заместитель председателя Общественной комиссии:


______________





А.А. Демаков

Секретарь  Общественной комиссии:


______________





Л.Н. Сотнева

Члены Общественной комиссии:


______________ 





А.С. Дождиков


______________ 





А.И. Попов


______________ 





А.В. Парий


______________ 





В.В. Севастьянов


______________ 





Ю.А. Торощина


______________ 





А.И. Федоров


______________ 





Е.Е. Широков
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