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АКТ 

о принятии работ по объекту

«Благоустройство зоны отдыха на Набережной реки  Малая Кокшага»

№ 1        








30 декабря 2022 года


Общественная комиссия администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола», утвержденная Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года № 16-П.


в составе:

Попова И.Р. - председатель Общественного Совета микрорайона «Сомбатхей» города Йошкар-Олы, заместитель председателя комиссии;


Сотнева Л.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;


Мустаев Г.М. - председатель Йошкар-Олинского городского отделения Марийской республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Пугачёв А.И - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города);
Пушкина Н.В. - директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр марийской культуры»;

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «Единая Россия»;
Яичников Н.В. - член Общественного Совета г. Йошкар-Олы;

отсутствуют:

Морова Н.С. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город    Йошкар-Ола», директор регионального Центра «серебряного добровольчества», председатель комиссии;


Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов».
УСТАНОВИЛА:


1. Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью       «Альянсгрупп» предъявлено к приемке законченное благоустройство общественной территории: «Благоустройство зоны отдыха на Набережной реки  Малая Кокшага».


2. Благоустройство общественной территории по контракту № 13а/2022 от 04.10.2021 на сумму 31 996 740 (Тридцать один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот сорок)  рублей 00 копеек выполнено в сроки:


начало работ 01.04.2022;

окончание работ 31.07.2022.

3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет следующие показатели:
	Наименование
	ед. изм
	факт

	Установка МАФов:

«Цветочная бетонная «Полусфера»;

Велопарковка «Бумеранг»;

Велопарковка «Чугунная»

Скамейка «Бокс»;
Металлическая табличка с QR-кодом;
Подиум;
Скамейка-диван стальной «Круглый»;
Шкаф телефонная будка;
Качели-маятник;

Качели весы;

Детский комплекс;

Парковая качель «Осьминог»;
Лежаки и гамаки;
Парковый навес «Tent»;
Вращающееся кресло;
Интерактивная инсталляция;

Сиденье из пластикового бруса;
Теневой навес;
Кресло чугунное «Классика»;
Витрина уличная «Буккросинг»
	шт.
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1

	Резиновое покрытие высотой 1,5 см
	м2
	320

	Газонная бетонная решетка
	м2
	660

	Озеленение (посадка кустарников)
	шт.
	371

	Урна бетонная «Парс»
	шт.
	43

	Установка скамьи
	шт.
	58

	Щит уличного исполнения
	шт.
	10

	Шкаф климатический
	шт.
	4

	Камеры видеонаблюдения
	шт.
	4


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Благоустройство общественной территории «Благоустройство зоны отдыха на Набережной реки  Малая Кокшага» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию.
Заместитель председателя Общественной комиссии:


______________





И.Р. Попова
Секретарь  Общественной комиссии:


______________





Л.Н. Сотнева

Члены Общественной комиссии:


______________ 





Г.М. Мустаев

______________ 





А.И. Пугачёв

______________ 





Н.В. Пушкина


______________ 





Е.Е. Широков

______________ 





Н.В. Яичников

