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АКТ 

о принятии работ по объекту

«Благоустройство пешеходной зоны по ул. Павленко»
№ 6        








30 декабря 2022 года


Общественная комиссия администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола», утвержденная Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года № 16-П.


в составе:

Попова И.Р. - председатель Общественного Совета микрорайона «Сомбатхей» города Йошкар-Олы, заместитель председателя комиссии;


Сотнева Л.Н. – заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии;


Мустаев Г.М. - председатель Йошкар-Олинского городского отделения Марийской республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Пугачёв А.И - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города);

Пушкина Н.В. - директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр марийской культуры»;

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

Яичников Н.В. - член Общественного Совета г. Йошкар-Олы;

отсутствуют:

Морова Н.С. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», директор регионального Центра «серебряного добровольчества», председатель комиссии;


Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов».

УСТАНОВИЛА:


1. Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-СНАБ 12» предъявлено к приемке законченное благоустройство общественной территории: «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Павленко»


2. Благоустройство общественной территории по контракту № 11а/2022 от 01.10.2021 на сумму 5 853 087,50 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи восемьдесят семь) рублей 50 копеек выполнено в сроки:


начало работ 01.04.2022;

окончание работ 31.07.2022.
3. Благоустройство выполнено в соответствии с дизайн-проектом и имеет следующие показатели:
	Наименование
	ед. изм
	факт

	Озеленение
	м2
	2000

	Асфальтобетонное покрытие новых тротуаров
	м2
	550

	Асфальтобетонное покрытие старых тротуаров
	м2
	658,68

	Наружное электроосвещение:

Установка железобетонных опор

Светильники консольные
	шт.

шт.
	9
9

	Установка БК БР 100.30.15
	м
	131,5

	Установка БК БР 100.20.8
	шт.
	1158

	Пешеходное ограждение ПО-1
	п.м.
	12

	Пешеходное ограждение тип 2
	п.м.
	52

	Установка урн «Аметист»
	шт.
	4

	Установка скамьи «Д200»
	шт.
	9

	Установка теннисного стола
	шт.
	1

	Установка качелей комбинированных
	шт.
	2

	Установка остановочного павильона 
	шт.
	1


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Благоустройство общественной территории «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Павленко» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ в эксплуатацию.
Заместитель председателя Общественной комиссии:


______________





И.Р. Попова
Секретарь  Общественной комиссии:


______________





Л.Н. Сотнева

Члены Общественной комиссии:

______________ 





Г.М. Мустаев


______________ 





А.И. Пугачёв

______________ 





Н.В. Пушкина


______________ 





Е.Е. Широков

______________ 





Н.В. Яичников

