Постановление администрации

городского округа 

«Город Йошкар-Ола»

от 10.05.2012  № 1058
О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003г. №131-Ф3, для своевременной и качественной подготовки системы теплоснабжения городского округа «Город Йошкар-Ола» к осенне-зимнему сезону 2012-2013 годов постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

2. Провести испытания тепловых сетей и профилактические работы на МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук И.Л.), филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (Добров СВ.), ОАО «СЖЭУ» (Каукина Г.А.), ООО «Марикоммунэнерго» (Самоходкин С.Ф.) - по согласованию, в следующие сроки:

-
испытания тепловых сетей - с 28 мая по 1 июня 2012 года;

-
профилактические работы, связанные с остановом котельных - с 30 мая по 9 июня 2012 года.

3. Утвердить прилагаемый график проведения испытаний и профилактического ремонта тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» - со сроком пуска горячей воды с 11 июня 2012 года.

4. МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук И.Л.), филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (Добров СВ.):

-
с 10 июня 2012 года провести заполнение трубопроводов тепловых сетей;

-
с 11 июня 2012 года (тепломагистрали М-1, М-2, М-2А, М-2Б, М-3, М-4, М-5, М-7, М-8) обеспечить подачу горячей воды по участкам, выдержавшим испытания, и проинформировать население городского округа «Город Йошкар-Ола» о сроках подачи горячей воды по кварталам и микрорайонам города, исходя из готовности к подаче горячей воды;

-
подключение  потребителей  тепловой  энергии  и  горячей  воды

производить только после сдачи тепловых сетей, тепловых узлов представителям энергоснабжающих организаций, с представлением оформленного паспорта готовности;

- обеспечить постоянный контроль за качественным выполнением работ, в установленные сроки, на тепловых сетях городского округа «Город Йошкар-Ола».

6. 5.
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук ИЛ.) создать
неснижаемый запас резервного топлива и заключить договоры на поставку
его до 1 августа 2012 года.

7. Рекомендовать потребителям тепловой энергии выполнить ремонт тепловых сетей и тепловых узлов в сроки, установленные энергоснабжающими организациями, но не позднее 9 июня 2012 года (тепломагистрали М-1, М-2, М-2А, М-2Б, М-3, М-4, М-5, М-7, М-8), а испытания, промывку и ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения зданий до 15 августа 2012 года.

8. Консультанту отдела муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Гинзбург Т.В. проинформировать население о временном прекращении подачи горячей воды от МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» с 28 мая по 10 июня 2012 года.

9. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29 апреля 2011 года №1043 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к отопительному сезону 2011-2012 годы» считать утратившим силу.

9.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Плотникова П.В.

Мэр города Йошкар-Олы


О.Войнов

Утвержден

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  10.05.2012 № 1058
Состав

комиссии по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

Плотников П.В.

Полушин А.К.

Перминова Е.В.

Бондарчук ИЛ.


первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель комитета управления муниципального имущества города Йошкар-Олы, заместитель председателя комиссии;

заместитель мэра города Йошкар-Олы, заместитель председателя комиссии;

начальник правового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

директор МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;

Воздвиженский В.А.     начальник отдела строительства администрации городского

округа «Город Йошкар-Ола»;

Добров С.В.
Жен А.Н.

Комяк Л.Н.

НикитенкоМ.Я.

Павлычев В.И. 
Черноусов С.Н.



директор МФ ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (по согласованию);

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

начальник диспетчерского отдела администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

начальник управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

директор МУ «Дирекция муниципального заказа»;

руководитель управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

